🏛️ BİLGE ARENA Platform Yapım Stratejisi & Teknik Dokümantasyon Versiyon 2.0 ¦ Mart 2026 ¦ Gizli

📌 Proje Özeti YKS'ye hazırlanan Türk öğrenciler için oyun tabanlı, ücretsiz alıştırma platformu. TYT ve AYT tüm derslerini kapsayan interaktif soru bankası + gamification sistemi. Hedef: 2026 yaz döneminde lansman, ilk 6 ayda 5.000 aktif kullanıcı.

| Alan | Durum |
| --- | --- |
| Platform Adı | Bilge Arena |
| Hedef Kitle | YKS hazırlık öğrencileri (15–23 yaş), TYT + AYT |
| Domain | bilgearena.com ✅ Satın alındı |
| Mevcut Aşama | Altyapı tamamlandı — Geliştirme başlamaya hazır |
| Soru Bankası | 635 İngilizce soru hazır (wordquest_clean_v8.json) |
| Son Güncelleme | Mart 2026 — v2.0 |

# 1. Teknik Stack (Kesinleşmiş)

Tüm teknoloji kararları verilmiş ve aşağıdaki stack üzerine inşa edilecektir.

## 1.1 Frontend

| Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- |
| React + Vite | Ana framework — hızlı build, sade yapı, Cloudflare ile tam uyumlu |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS — prototipleme ve üretim için |
| Zustand | Global state yönetimi (kullanıcı oturumu, XP, streak) |
| React Router v6 | SPA client-side routing |
| Framer Motion | Oyun animasyonları, XP kazanım efektleri |

## 1.2 Backend & Veritabanı

| Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- |
| Supabase | PostgreSQL veritabanı + Auth + Realtime — tek servis |
| Supabase Auth | E-posta + Google OAuth — hazır, sıfır geliştirme |
| Supabase Realtime | Canlı liderboard güncellemeleri |
| Row Level Security | Her kullanıcı sadece kendi verisine erişir |
| PostgreSQL Functions | XP hesaplama, seviye yönetimi, streak — DB tetikleyicileri |

## 1.3 Hosting & CDN

| Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- |
| Cloudflare Pages | Statik hosting — sınırsız build, sınırsız bandwidth, ücretsiz |
| Cloudflare CDN | Türkiye dahil 300+ edge node — düşük gecikme |
| Cloudflare Workers | (İlerleyen aşama) API iş mantığı için |
| Cloudflare R2 | (İlerleyen aşama) Avatar görselleri için nesne depolama |

## 1.4 Neden Bu Stack?

✅ Vercel + Next.js yerine Cloudflare Pages + React/Vite tercih edildi çünkü: • Türkiye'de Cloudflare edge performansı Vercel'e göre belirgin biçimde daha iyi • React/Vite Cloudflare Pages ile tam uyumlu — Next.js kısıtlamaları yok • Ücretsiz planda sınırsız build ve bandwidth (Vercel'de sınırlı) • Next.js Server Actions / ISR gibi özellikler bu projede gereksiz • Daha düşük öğrenme eğrisi — geliştirme süresi kısalır

# 2. Proje Klasör Yapısı

| Yol | İçerik / Açıklama |
| --- | --- |
| bilge-arena/ | 🗂️ Proje kök dizini |
| ├── src/ | Kaynak kodlar |
| │ ├── pages/ | Rota sayfaları (Home, Games, Leaderboard, Profile) |
| │ ├── components/ | Ortak UI bileşenleri (Navbar, Card, Modal...) |
| │ ├── games/ | Her oyun kendi alt klasöründe |
| │ │ ├── wordquest/ | İngilizce oyunu — HAZIR soru bankasıyla başlayacak |
| │ │ ├── matematik/ | (Gelecek aşama) |
| │ │ ├── turkce/ | (Gelecek aşama) |
| │ │ └── fen/ | (Gelecek aşama) |
| │ ├── lib/ | Supabase client, API yardımcıları |
| │ ├── store/ | Zustand store tanımları |
| │ └── styles/ | Tailwind config, global CSS değişkenleri |
| ├── public/ | Statik dosyalar (logo, favicon, OG görseli) |
| ├── database/ | SQL şemaları ve seed scriptleri |
| │ ├── schema.sql | Ana veritabanı şeması — 10 tablo, 4 trigger, RLS |
| │ ├── seed.js | WordQuest sorularını Supabase'e yükler |
| │ └── seed-template.sql | Manuel yükleme şablonu |
| ├── docs/ | Proje belgeleri |
| │ ├── brand.md | Marka kimliği, renk paleti |
| │ └── strategy.md | Platform stratejisi (bu belgenin özeti) |
| ├── wordquest/ | İngilizce oyunu ham verisi |
| │ └── data/questions.json | 635 özgün soru — temiz veri seti |
| ├── wrangler.toml | Cloudflare Workers/Pages yapılandırması |
| ├── vite.config.js | Vite build ayarları |
| └── package.json | Bağımlılıklar |

# 3. Veritabanı Mimarisi

Supabase PostgreSQL üzerinde 10 tablo, 4 otomatik tetikleyici, tam Row Level Security.

## 3.1 Tablo Özeti

| Tablo | Açıklama | Önemli Alan | RLS |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | Kullanıcı profili, XP, seviye, streak takibi | total_xp, level_name, current_streak | ✅ Herkes okur, kendisi yazar |
| questions | Tüm oyun soruları (JSONB içerik) | game, category, difficulty, content | ✅ Herkes okur, admin yazar |
| game_sessions | Her oyun oturumu kaydı | total_xp, correct_count, status | ✅ Sadece kendi |
| session_answers | Soru bazlı cevap detayı | is_correct, time_taken_sec, xp_earned | ✅ Sadece kendi |
| leaderboard_weekly | Haftalık XP sıralaması | xp_earned, week_start, rank | ✅ Herkes okur |
| badges | Rozet tanımları (14 rozet hazır) | slug, condition (JSONB), rarity | ✅ Herkes okur |
| user_badges | Kullanıcının kazandığı rozetler | badge_id, earned_at | ✅ Sadece kendi |
| user_topic_progress | Konu bazlı mastery takibi (0–5) | accuracy_pct, mastery_level | ✅ Sadece kendi |
| xp_log | Tüm XP değişimlerinin audit kaydı | amount, reason, reference_id | ✅ Sadece kendi |
| daily_quests | Günlük görev tanımları (7 görev hazır) | quest_type, target_value, xp_reward | ✅ Herkes okur |

## 3.2 Otomatik Tetikleyiciler (Triggers)

| Tetikleyici | İşlev |
| --- | --- |
| trg_xp_apply | xp_log'a kayıt eklenince profiles.total_xp güncellenir + seviye hesaplanır |
| trg_session_complete | Oturum tamamlanınca liderboard + streak + profil istatistikleri güncellenir |
| trg_answer_stats | Cevap kaydedilince questions.times_answered güncellenir + soru geçmişi yazılır |
| trg_profiles_updated | Her profil güncellemesinde updated_at otomatik set edilir |

## 3.3 Seviye Sistemi

| Seviye | Ad | İkon | Gerekli XP | Renk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acemi | 📖 | 0+ XP | Gri — #64748B |
| 2 | Öğrenci | ⭐ | 500+ XP | Mavi — #3B82F6 |
| 3 | Azimli | 🔥 | 2.000+ XP | Yeşil — #10B981 |
| 4 | Uzman | 🛡️ | 5.000+ XP | Altın — #D97706 |
| 5 | Efsane | 👑 | 10.000+ XP | Mor — #7C3AED |

# 4. Soru Bankası Durumu

## 4.1 WordQuest (İngilizce) — Hazır ✅

📁 Dosya: wordquest/data/questions.json ¦ 635 soru ¦ Lisans: Özgün Tüm sorular lisans denetiminden geçirildi. ÖSYM'den alınan sorular tamamen yeniden yazıldı. Sadece orijinal vocabulary (295) ve phrasal_verbs (69) soruları korundu. Kalan 271 soru sıfırdan üretildi: B1–C1 seviyesi, YKS formatı uyumlu.

| Kategori | Soru | Zorluk | Kaynak | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vocabulary | 295 | 2 — Kolay | Özgün | ✅ Korundu |
| Phrasal Verbs | 69 | 2 — Kolay | Özgün | ✅ Korundu |
| Grammar | 90 | 3 — Orta | Yeni | ✅ Sıfırdan yazıldı |
| Sentence Completion | 76 | 3 — Orta | Yeni | ✅ Sıfırdan yazıldı |
| Restatement | 35 | 3 — Orta | Yeni | ✅ Sıfırdan yazıldı |
| Cloze Test | 35 | 4 — Zor | Yeni | ✅ Sıfırdan yazıldı |
| Dialogue | 35 | 3 — Orta | Yeni | ✅ Sıfırdan yazıldı |
| TOPLAM | 635 | — | — | ✅ Üretime hazır |

## 4.2 Diğer Dersler — Planlama Aşaması

| Ders | Hedef Soru |
| --- | --- |
| TYT Matematik | 200 soru — Problemler (80) + Geometri (80) + Sayılar (40) |
| TYT Türkçe | 200 soru — Paragraf (80) + Dil Bilgisi (60) + Sözcük (60) |
| TYT Fen Bilimleri | 100 soru — Fizik (35) + Kimya (35) + Biyoloji (30) |
| TYT Sosyal Bilimler | 100 soru — Tarih (40) + Coğrafya (40) + Felsefe (20) |
| TOPLAM HEDEF | 600 yeni soru (ek) → Toplam 1.235 soru |

# 5. Marka Kimliği

## 5.1 İsim & Konsept

| Öge | Detay |
| --- | --- |
| Platform Adı | Bilge Arena |
| Anlam | "Bilge" = akıllı/bilgili ¦ "Arena" = rekabet/oyun alanı |
| Hedef Duygu | Zekice rekabet, öğrenme heyecanı, gurur |
| Ton | Enerjik ama güvenilir — oyunsu ama akademik |
| Domain Hedef | bilgearena.com (henüz satın alınmadı) |

## 5.2 Renk Paleti

| Renk Adı | Karanlık Tema | Açık Tema | Kullanım Alanı |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilişsel Mavi | #2563EB | #1D4ED8 | Ana buton, odak modu, soru arayüzü |
| Ödül Altını | #D97706 | #B45309 | XP, rozet, liderboard, seviye atla |
| İlerleme Yeşili | #059669 | #047857 | Doğru cevap, streak, progress bar |
| Bilgelik Moru | #7C3AED | #6D28D9 | Efsane seviye, boss soru, premium |
| Acil Kırmızı | #DC2626 | #B91C1C | Yanlış cevap, süre doldu, hata |

## 5.3 Tipografi

| Kullanım | Font |
| --- | --- |
| Logo & Başlıklar (Display) | Cinzel — Google Fonts, serif, güçlü ve tarihi |
| UI & Gövde Metni | DM Sans — Google Fonts, modern, okunabilir |
| Kod & Monospace | JetBrains Mono (soru ID'leri, debug) |

# 6. Gamification Sistemi

## 6.1 XP Kazanım Kuralları

| Eylem | XP Miktarı |
| --- | --- |
| Kolay soru doğru (difficulty 1–2) | +10 XP |
| Orta soru doğru (difficulty 3) | +20 XP |
| Zor soru doğru (difficulty 4) | +30 XP |
| Boss soru doğru (difficulty 5) | +50 XP |
| Hız bonusu (< 10 saniye) | +5 XP ek |
| Streak bonusu (3+ gün) | +%25 XP tüm oturuma |
| Oturum tamamlama bonusu | +20 XP sabit |
| Rozet kazanma | +20 ile +1.000 XP (nadirliğe göre) |
| Günlük görev tamamlama | +30 ile +150 XP |

## 6.2 Oyun Modları

| Mod | Açıklama |
| --- | --- |
| Classic (Klasik) | 10 soru, 30 saniye/soru — standart mod |
| Blitz (Hız) | 5 soru, 15 saniye/soru — hız bonusu artar |
| Marathon (Maraton) | 20 soru, 45 saniye/soru — detaylı çalışma |
| Boss | Sadece difficulty-5 sorular — maksimum XP |
| Practice (Pratik) | Puan yok, süre yok — sadece öğrenme |

## 6.3 Rozet Sistemi (14 Rozet Hazır)

| Rozet | Koşul | Kategori | Nadirlik | XP Ödülü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔥 3 Günlük Seri | 3 gün üst üste oyna | Streak | Common | +30 |
| 🔥 Hafta Boyu | 7 gün üst üste oyna | Streak | Rare | +100 |
| 👑 Aylık Efsane | 30 gün üst üste oyna | Streak | Legendary | +500 |
| ✅ İlk 10 | 10 doğru cevap | Hacim | Common | +20 |
| 💯 Yüzlük Kulüp | 100 doğru cevap | Hacim | Rare | +150 |
| 🏆 Bin Doğru | 1000 doğru cevap | Hacim | Legendary | +1000 |
| 🎯 Keskin Nişancı | %80+ doğruluk (min 50 soru) | Doğruluk | Rare | +200 |
| 💎 Mükemmeliyetçi | %90+ doğruluk (min 100 soru) | Doğruluk | Epic | +400 |
| ⚡ Hız Ustası | 10 soruyu <10 saniyede doğru yanıtla | Hız | Rare | +150 |
| 🚀 İlk Adım | İlk oyun oturumunu tamamla | Özel | Common | +50 |
| 🛡️ Uzman | Uzman seviyesine ulaş | Seviye | Epic | +300 |
| 👑 Efsane | Efsane seviyesine ulaş | Seviye | Legendary | +1000 |
| ⚔️ Boss Katili | Bir boss soruyu doğru yanıtla | Özel | Rare | +100 |
| 🏛️ Arena Savaşçısı | 4 farklı oyunu oyna | Özel | Epic | +500 |

# 7. Geliştirme Planı

## 7.1 Öncelikli Başlangıç Adımları

🚀 Hemen Başlanabilecek Adımlar (Hazır altyapıyla) 1. GitHub reposunu oluştur: bilge-arena (public) 2. Vite + React projesi kurulumu: npm create vite@latest 3. Supabase projesi oluştur → schema.sql'i çalıştır 4. seed.js ile 635 soruyu yükle 5. WordQuest oyununun temel ekranını geliştir 6. Cloudflare Pages'e bağla → ilk deploy

## 7.2 Aşamalı Yol Haritası

| Hafta | Görevler |
| --- | --- |
| Hafta 1–2 | ⚙️ Proje kurulumu: Vite+React, Supabase bağlantısı, Auth (Google + email), DB seed |
| Hafta 3–4 | 🎮 WordQuest oyun ekranı: soru akışı, zamanlayıcı, XP sistemi, doğru/yanlış animasyonları |
| Hafta 5–6 | 🏆 Liderboard + profil sayfası: streak takibi, rozet kazanım, haftalık sıralama |
| Hafta 7 | 🧪 Beta testi: 20–50 kişilik kapalı test grubu, hata düzeltme, performans optimizasyonu |
| Hafta 8 | 🚀 Lansman: bilgearena.com canlı, sosyal medya, AdSense başvurusu |
| Ay 3–4 | 📚 Matematik Atölyesi: 200 soru üretimi, oyun geliştirme, TYT Matematik entegrasyonu |
| Ay 5–6 | 📝 Türkçe + Fen Atölyesi: 200 soru/ders, tam TYT kapsamı |
| Ay 7+ | 💰 Freemium modeli (~₺29/ay premium): özel içerik, reklamsız deneyim, detaylı istatistik |

## 7.3 Gelir Modeli

| Aşama | Strateji |
| --- | --- |
| 0–6. Ay | Tamamen ücretsiz, reklamsız — kullanıcı büyümesi öncelik |
| 6–12. Ay | Google AdSense entegrasyonu (yükleme ekranları, aralar) |
| 12. Ay+ | Freemium plan: ~₺29/ay — reklamsız, özel içerik, gelişmiş analiz |
| Uzun Vade | B2B: dershane/okul lisansı, sınıf yönetimi paneli |

# 8. Tamamlanan Çıktılar

📦 Teslim Edilmiş Dosyalar Bu belgede referans verilen tüm çıktılar tamamlanmış ve kaydedilmiştir.

| Dosya | İçerik | Durum |
| --- | --- | --- |
| wordquest_clean_v8.json | 635 özgün İngilizce soru bankası | ✅ Üretime Hazır |
| bilge-arena.zip | GitHub repo paketi (tüm dosyalar) | ✅ Tamamlandı |
| bilge-arena-style-guide.jsx | İnteraktif marka stil rehberi (React) | ✅ Tamamlandı |
| bilge-arena-template.jsx | Tam site şablonu: hero, oyunlar, liderboard | ✅ Tamamlandı |
| bilge-arena-db-schema.jsx | Görsel DB şema diyagramı (interaktif React) | ✅ Tamamlandı |
| database/schema.sql | 617 satır PostgreSQL: 10 tablo, 4 trigger, RLS | ✅ Tamamlandı |
| database/seed.js | Supabase'e soru yükleyen Node.js scripti | ✅ Tamamlandı |
| bilge-arena-logo-pack.zip | 8 SVG + 8 PNG: favicon, OG, icon, horizontal | ✅ Yeni |
| bilgearena.com | Domain kaydı | ✅ Satın Alındı |
| Bu strateji belgesi (.docx) | Tam platform stratejisi — v2.0 | ✅ Güncellendi |

## 8.2 Logo Paketi — Tamamlandı ✅

📁 Dosya: bilge-arena-logo-pack.zip ¦ 8 SVG + 8 PNG ¦ 340KB SVG (ölçeklenebilir vektör): icon-dark, icon-light, icon-transparent, icon-mono-white, logo-horizontal-dark, logo-horizontal-light, favicon.svg, og-image.svg PNG (hazır kullanım): favicon-16, favicon-32, apple-touch-icon (180×180), icon-192, icon-512, icon-512-transparent, logo-horizontal (680×160), og-image (1200×630) Cloudflare Pages public/ klasörüne doğrudan kopyalanabilir.

## 8.3 Bekleyen Tek Karar

⏳ Tek Bekleyen Karar • TYT Matematik / Türkçe / Fen / Sosyal soruları — 600 soru üretimi planlandı → Matematik: 200 soru (Problemler + Geometri + Sayılar) → Türkçe: 200 soru (Paragraf + Dil Bilgisi + Sözcük) → Fen: 100 soru (Fizik + Kimya + Biyoloji) → Sosyal: 100 soru (Tarih + Coğrafya + Felsefe) ✅ bilgearena.com — Satın alındı ✅ Logo paketi — 8 SVG + 8 PNG tamamlandı

🏛️ Bilge Arena Öğren. Kazan. Yüksel. Mart 2026 — v2.0